Burmistrz Miasta Milanówka

działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.340/17/TOM/10 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na

„Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Milanówku – I etap”

OGŁASZA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia w BZP: 315712-2010 umieszczonego dnia 01.10.2010roku

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 05.08.2010 roku numer 239942-2010

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Gospodarskiej na odcinku od ul. Przyszłości do ul. Leśny Ślad - 0+310,50 – 0+685,50 w zakresie jezdni, chodników ze zjazdami, odwodnienia (system rozsączający) oraz przebudowy kolidującej infrastruktury (studnie i słupy teletechniczne).

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie oraz zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- wytyczenie geodezyjne opracowanych rozwiązań drogowych, odwodnieniowych i infrastruktury teletechnicznej przez uprawnionego geodetę,

- ścięcie drzew, karczowanie pni, wywóz karp,

- roboty rozbiórkowe, nawierzchni z kostki betonowej, chodników z płyt betonowych, ogrodzeń z siatki stalowej na słupkach obetonowanych oraz wywóz materiałów rozbiórkowych,

Prace objęte zamówieniem będą wykonywane w następującej kolejności:

      - przebudowa linii teletechnicznej,

      - odwodnienie,

      - droga,  chodniki i zjazdy.

część teletechniczna

- przebudowa kanalizacji kablowej, w tym:

  - wykonanie wykopów,

  - budowa kanalizacji,

  - budowa i przebudowa studni kablowych rozdzielczych i magistralnych,

  - likwidacja ciągów kanalizacji,

- przebudowa kabli rozdzielczych, w tym:

- wyciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej,

- wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej,

- wprowadzanie kabla na słup,

- montaż zespołu łączówek,

- montaż skrzynek słupowych,

- krosowanie obwodów,

- montaż złączy równoległych,

- montaż złączy odgałęźnych,

- pomiary wstępne i końcowe prądem stałym,

- montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych,

- montaż osprzętu do podwieszenia kabli,

- zdemontowanie słupów bliźniaczych,

- przebudowa linii abonenckich, w tym:

- zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej,

- montaż puszki wnętrzowej,

- montaż przyłączy abonenckich,

- pomiary końcowe prądem stałym,

- zdemontowanie słupów pojedynczych,

- zdemontowanie przewodów.

część odwodnieniowa:

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych umocnionych z wywozem urobku,

- wykonanie wykopów jamistych z odkładem urobku,

- odwodnienie wykopów przy pomocy igłofiltrów,

- wykonanie podłoży chudym betonem i z materiałów sypkich,

- ułożenie geowłókniny,

- wykonanie warstw z tłucznia kamiennego sortowanego,

- wykonanie kanałów z rur perforowanych z montażem kształtek,

- montaż studni rewizyjnych studzienek ściekowych,

- wykonanie prób wodnych,

- wykonanie osypki dla kanałów z materiałów sypkich,

- zasypanie wykopów pospółką

część drogowa

- korytowanie,

- wykonanie ław z betonu B-15 z oporem pod projektowany krawężnik uliczny,

- ustawienie krawężników betonowych wystających i wtopionych na podsypce cementowo- piaskowej,

- wykonanie ścieków przykrawężnikowych,

- wykonanie tłuczniowej podbudowy pod nawierzchnię 25cm, warstwa odsączająca z pospółki  20cm,

- wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej 4 i 6cm z asfaltobetonu,

- ustawienie obrzeży,

- wykonanie zjazdów z kostki betonowej 8cm koloru szarego lub grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej.

- wykonanie chodników z kostki betonowej  6cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie zieleńców,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie fragmentów ogrodzeń z siatki wys. 1,5m na słupkach osadzonych w cokole,

- regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury: tj: kanalizacyjne, wodne, gazowe, telekomunikacyjne.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- plan zagospodarowania,

- przekroje poprzeczne ulicy,

- atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych  materiałów.

- oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu ww. materiałów budowlanych

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły.

Pełen zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 1 oraz w projekcie teletechnicznym – Załącznik nr 2, w projekcie odwodnienia – Załącznik nr 3, w projekcie drogowym – Załącznik nr 4.

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych do odcinka ulicy, na której prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu kołowym i pieszym związanych z prowadzonymi robotami na minimum 3 dni przed ich wystąpieniem.

Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia tablic informujących o zamknięciu ulicy z podaniem terminu rozpoczęcia prac na minimum 3 dni przed rozpoczęciem prac.

Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, pod nadzorem technicznym Telekomunikacji Polskiej S.A. zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z projektem, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Kierownik budowy.

Na odcinku prowadzenia robót należy w sposób fachowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie drzewa.

Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w STWiOR.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały równoważne).

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzyć) powierzchnie biologiczne i inne powierzchnie w przypadku zniszczenia.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i innych wydatków niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia.

CPV 45 10 00 00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45  23 32 52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45 23 32 22-1 Roboty budowlane w zakresie układania  chodników  i asfaltowania

45 23 21 30-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej

45 23 24 20-2 Roboty w zakresie ścieków

45 23 32 90-8 Instalowanie znaków drogowych

45 23 23 10-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Zamówienia udzielono: w dniu 01.10.2010 roku

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

DOMBRUK Tomasz Bończak

ul. Kusocińskiego 28

05-850 Ożarów Mazowiecki

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1.818.926,75 zł.

Cena wybranej oferty: 966.129,50 zł

Oferta z najniższą ceną:   966.129,50 zł / oferta z najwyższą ceną: 1.352.451,07 zł

Burmistrz  Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki