Załącznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka 
w sezonie 2010/2011

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące utrzymania w ciągłej czystości dróg gminnych i przyległych do nich ogólnodostępnych terenów publicznych położonych na terenie miasta Milanówka.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót dotyczących utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta.

3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ciągłym utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Milanówka, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg w gminie  w okresie od 1 grudnia 2010 r. do          31 marca 2011 r.

- letnie utrzymanie dróg w gminie w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do              30 listopada 2011r.

- codzienna obsługa koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta w okresie  od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r.

- usuwanie odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta

Milanówka w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011r.

- Zasady utrzymania czystości dróg i skwerów na terenie miasta Milanówka.

  - Parametry ogólne

droga lub pas drogowy – wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych (nieprzylegająca do prywatnych, zamieszkałych posesji),

odśnieżanie dróg i ulic - usuwanie w sposób mechaniczny z nawierzchni jezdni śniegu lub błota pośniegowego przy użyciu sprzętów służących do odśnieżania,

odśnieżanie chodników, kładek - usuwanie z nawierzchni śniegu, naboju śnieżnego lub błota pośniegowego ręcznie lub mechanicznie,

odśnieżanie interwencyjne – usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi na polecenie Zamawiającego z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu. W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu (z mijankami w zasięgu widoczności lub co 200-300 m). Odśnieżanie interwencyjne prowadzi się w zależności od potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podjąć akcję niezależnie od dnia tygodnia i pory doby,

zwalczanie śliskości zimowej - usuwanie z nawierzchni jezdni lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych lub mechanicznych albo obydwu łącznie. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego śniegu poprzez posypywanie nawierzchni jezdni piaskiem lub mieszanką piasku z solą w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.

zamiatanie mechaniczne - musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni na całej szerokości. Na oczyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. W pasie przykrawężnikowym nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasek. Wykonanie prac nie może powodować zanieczyszczeń przylegających do jezdni chodników czy terenów zielonych.

oczyszczanie ręczne – wykonywane ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego do zamiatania chodników. Usuwanie odpadów komunalnych nagromadzonych w pasach drogowych, chodnikach, ścieżkach rowerowych, rabatach, gazonach i trawnikach przyulicznych, w rowach przydrożnych, na drogach gruntowych oraz w obrębie wpustów ulicznych.

- Utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, chodników i skwerów w okresie zimowym 2010/2011

5.1.  Zasady utrzymania czystości

5.1.1 Oczyszczanie mechaniczne polegające na oczyszczeniu powierzchni jezdni ze śniegu pługami poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową w stronę chodników jednocześnie pozostawiając je w stanie nie utrudniającym ruchu pieszego.

    - Oczyszczanie mechaniczne lub ręczne chodników (nie przyległych do prywatnych posesji z wyłączeniem posesji nie zamieszkałych) obejmuje całą powierzchnię chodnika aż do krawężnika (krawędzi) jezdni.

    - Oczyszczanie mechaniczne lub ręczne kładek, skwerów obejmuje całą powierzchnię kładek i całą powierzchnię skwerów aż do krawężnika (krawędzi) jezdni.

    - Z miejsc, gdzie nie będzie możliwe formowanie wałów, nadmiar śniegu będzie wywożony.

    - W przypadku zalegania dużej ilości śniegu uniemożliwiającego poruszanie się pieszych po chodnikach (nie przyległych do prywatnych posesji z wyłączeniem posesji niezamieszkałych) Wykonawca zobowiązany jest do wywożenia śniegu. Zamawiający ma prawo wskazania miejsca, skąd śnieg będzie wywieziony. Zamawiający ma prawo do wyznaczenia miejsca, gdzie śnieg będzie magazynowany.

    - Posypywanie mechaniczne jezdni i chodników, kładek piaskiem lub piaskiem z solą będzie prowadzone celem nadania szorstkości jezdni oraz usunięcia gołoledzi i zlodowaceń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  27.10.2005r. sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 2230, poz. 1960).

    - Przy odśnieżaniu mechanicznym należy zwrócić szczególną uwagę na niezasypywanie przejść dla pieszych i wjazdów do posesji prywatnych.

    - Wykonawca świadczący usługę zobligowany jest do monitorowania prognozy pogody pozwalającego przewidzieć zjawiska zimowe w celu podejmowania skutecznego odśnieżania miasta i zwalczania śliskości zimowej, tj. max. w ciągu 30 minut na terenie miasta Milanówka od momentu wystąpienia zjawiska.

    - Miejsca niebezpieczne o szczególnym znaczeniu takie jak: skrzyżowania dróg o nawierzchni utwardzonej oraz ostre zakręty powinny być monitorowane ze szczególną uwagą, odśnieżane na całej szerokości do uzyskania jezdni czarnej i posypywane mieszanką piasku z solą.

    - Miejsca o szczególnym znaczeniu takie jak: rejony szkół, miejsca publiczne, centrum miasta powinny być monitorowane ze szczególną uwagą i odśnieżane na całej szerokości do uzyskania jezdni czarnej i posypywane  piaskiem.

    - Wykonawca wykona jednorazowe, mechaniczne lub ręczne, końcowe (pozimowe) oczyszczenie całych szerokości jezdni ulic po okresie zimowym wraz z parkingami usytuowanymi w poziomie jezdni i tzw. martwymi polami jezdni oraz chodniki, ścieżkę rowerową i kładki nad torami PKP w jak najkrótszym czasie (nie później niż do 2-ch tygodni), w taki sposób, by uzyskać efekt czystej nawierzchni.

  - Szczegółowe parametry

    - Odśnieżanie mechaniczne wszystkich dróg gminnych i powiatowych, ścieżek rowerowych, zatok parkingowych oraz chodników i kładek nad torami PKP.

    - Odśnieżanie ręczne na polecenie Zamawiającego.

    - Zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie, posypywanie z płużeniem, samo płużenie  nawierzchni jezdni dróg wszystkich kategorii na minimum 90% szerokości drogi ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg o nawierzchni utwardzonej.

    - Zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie, posypywanie z płużeniem, samo płużenie nawierzchni parkingów usytuowanych w poziomie jezdni i tzw. martwymi polami jezdni. Nie dopuszcza się zalegania śniegu na miejscach parkingowych.

    - Oczyszczanie dróg musi odbywać się o takiej porze, aby w miarę możliwości nie powodować utrudnień w ruchu drogowym.

    - Odśnieżanie interwencyjne dróg według potrzeb i na polecenie Zamawiającego.

    - Usuwanie błota pośniegowego. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie.

    - Oczyszczanie zewnętrzne kratek wpustów ulicznych z zalegającego błota pośniegowego.

    - W pierwszej kolejności należy odśnieżać centrum miasta i drogi utwardzone oraz ciągi piesze przy obiektach użyteczności publicznej.

    - Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zimowego utrzymywania dróg gminnych I-III kategorii.

    - Drogi IV kategorii należą do zimowego utrzymania 1 raz w tygodniu (płużenie, posypywanie piaskiem), a przy obfitych opadach śniegu lub przy nagłej śliskości codziennie.

    - W razie wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych  takich jak: opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, wichury, bardzo niskie temperatury, gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość pośniegowa itp. należy niezwłocznie przystąpić do prac nie później niż w ciągu 30 minut od momentu zaistnienia takich warunków.

    - Zapewnienie przejezdności wszystkich ulic na terenie całego miasta musi mieć miejsce w ciągu max. 6 godzin, licząc od momentu podjęcia działań.

    - Zapobieganie,  likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie lub odśnieżanie (ręczne lub mechaniczne) chodników (nie przyległych do prywatnych posesji).

    - Zapobieganie, likwidacja śliskości zimowej poprzez odśnieżanie ręczne lub mechaniczne kładek pieszych nad torami PKP.

    - Zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej poprzez posypywanie lub odśnieżanie (ręczne lub mechaniczne) ścieżek rowerowych.

    - W przypadku niewystępowania opadów atmosferycznych śniegu (brak pokrywy śnieżnej) należy utrzymywać porządek i czystość dróg wg parametrów oczyszczania dróg, ulic i skwerów na terenie miasta obowiązujących w okresie letnim.

    - W przypadku braku opadów śniegu należy zapobiegać śliskości na nawierzchni jezdni, parkingów, ścieżek rowerowych oraz chodników i kładek nad torami PKP, skwerów poprzez mechaniczne lub ręczne sypanie piaskiem.

  - Prace pozostałe

    - Wywożenie nadmiaru śniegu z ciągów jezdnych, ciągów pieszych. Szczególnie dotyczy to centrum miasta oraz terenów przy obiektach użyteczności publicznej w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie granic administracyjnych miasta Milanówka.

    - Wykonawca przed sezonem zimowym rozstawi na terenie miasta Milanówka  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego około 30 szt. pojemników na piach o pojemności 350kg. Wykonawca zobowiązany jest do napełnienia pojemników piachem 1 raz tygodniu bądź uzupełniania zużytego piachu w zależności od potrzeb. Po sezonie zimowym należy opróżnić pojemniki z pozostałego piachu i zeskładować je na terenie bazy ZGKiM w Milanówku przy ul. Turczynek (skąd były pobrane).

    - Wykonawca musi monitorować i kontrolować stan nawierzchni jezdni ulic, chodników na obsługiwanych trasach i przekazywać bieżące informacje Zamawiającemu o sytuacji na drogach.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pełnienia całodobowych, pełnotygodniowych dyżurów przez personel w celu obsługi bazy technicznej gwarantującej sprawne i skuteczne przystąpienie do usuwania skutków zimy (płużenia i zwalczania śliskości).

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia całodobowej, pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu, do zapewnienia w niezbędnej ilości potencjału kadrowego oraz potencjału technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania dróg.

    - Obowiązek bycia w gotowości świadczenia usług w przypadku ogłoszenia skutków klęsk żywiołowych i nagłych zdarzeń losowych.

    - W przypadku utrzymujących się warunków zimowych uniemożliwiających mechaniczne i ręczne pozimowe oczyszczanie jezdni trwających do dnia 31.03.2011roku, Zamawiający przewiduje oczyszczenie pozimowe ulic w  jak najkrótszym czasie (nie później niż  do 2 tygodni) od dnia nastania warunków pogodowych umożliwiających oczyszczanie mechaniczne lub ręczne jezdni.

- Utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, chodników i skwerów w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 listopada 2011 r.

  - Parametry szczegółowe

    - Mechaniczne bądź ręczne czyszczenie (zamiatanie) całej szerokości jezdni (z piachu, ziemi i drobnych odpadów) wraz z pasem przykrawężnikowym i zamiataniem ciągów pieszych, zatok postojowych i ścieżki rowerowej, łącznie z bieżącym wywozem i utylizacją zebranych zanieczyszczeń  (wykaz ulic do  mechanicznego czyszczenia oraz częstotliwość sprzątania określa „Harmonogram” pkt.14 ST).

    - Codzienne sprzątanie centrum miasta obejmujące prace polegające na ciągłym utrzymaniu czystości.

    - Częstość zamiatania musi być dostosowana do aktualnych potrzeb w celu uzyskania czystych nawierzchni.

    - Prace sprzątające mogą się odbywać na podstawie jednorazowych poleceń Zamawiającego.

    - Oczyszczanie dróg musi odbywać się o takiej porze, by  w miarę możliwości nie powodować utrudnień w ruchu drogowym.

    - Usuwanie zanieczyszczeń pochodzących z rozsypania przewożonych przez użytkowników dróg ładunków np. żwiru, piasku, cementu, tłucznia itp.

    - Sprzątanie zgrubne poprzez usuwanie odpadów komunalnych najczęściej papieru, tworzyw sztucznych, szkła, worków z liśćmi  lub śmieciami, pozostawionych przez nieznanego sprawcę nagromadzonych w pasach drogowych, na chodnikach, ścieżkach rowerowych, rabatach, gazonach i na trawnikach przyulicznych, rowach przydrożnych czy na drogach gruntowych z jednoczesnym, bieżącym wywiezieniem.

    - Gruntowe sprzątanie dróg i chodników na terenie miasta zgodnie z harmonogramem wraz z utrzymaniem w czystości i drożności wszystkich wpustów ulicznych w ilości 380 szt.. Utrzymanie w czystości i drożności polegać ma na oczyszczaniu zewnętrznym kratek wpustowych z błota, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń, które uniemożliwiają właściwe spływanie wody z dróg. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie dopilnować właściwego odpływania wody do osadników w czasie opadów atmosferycznych, które przyspieszają zabrudzanie kratek.

    - Bieżące ręczne oczyszczanie ulic, ciągów pieszych, terenów zielonych, zatok postojowych i ścieżki rowerowej oraz kładek nad torami PKP z odpadów łącznie z jednoczesnym bieżącym wywozem i utylizacją zebranych zanieczyszczeń. (wykaz ulic do ręcznego oczyszczania oraz częstotliwość sprzątania określa „Harmonogram” pkt.14 ST).

    - Usuwanie wyrastającej darni z chodników, tzn. wycięcie darni i pełne odkrycie obrzeża chodnikowego lub krawężnika drogowego z jednoczesnym, bieżącym  wywiezieniem.

    - Usuwanie chwastów i trawy z utwardzonych części dróg powierzonych do utrzymania, w częstotliwości uniemożliwiającej zarastanie powierzchni ulic, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i zatok postojowych z jednoczesnym, bieżącym wywiezieniem, ale nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

    - W okresie jesiennym wygrabianie liści z trawników i innych terenów zielonych wskazanych przez Zamawiającego oraz ich jednoczesny, bieżący  wywóz.

    - Interwencyjne sprzątanie miasta w niedzielę i święta np. 25 grudnia, 1 stycznia, 25 kwietnia - na polecenie przedstawiciela Zamawiającego (max.10 razy w roku).

    - Codzienne sprzątanie skwerów na terenie miasta.

  - Prace pozostałe

    - Mycie wiat przystankowych (6 szt.) na zlecenie Zamawiającego (max. 3 razy w roku).

    - Usuwanie ogłoszeń, reklam z drzew, lamp ulicznych, murów i ogrodzeń na zlecenie Zamawiajacego. Przez pojęcie usuwanie przyjmuje się zerwanie ogłoszenia łącznie z usunięciem po nim pozostających elementów jak pinezki, taśma klejąca, resztki kleju itp.

    - Obowiązek bycia w gotowości świadczenia usług w przypadku ogłoszenia skutków klęsk żywiołowych i nagłych zdarzeń losowych.

- Codzienna obsługa koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta Milanówka w terminie od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r.

  - Parametry szczegółowe

    - W ramach usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych należy ująć codzienną (oprócz niedziel i świąt) obsługę koszy ulicznych poprzez ich opróżnianie, wymianę wkładów foliowych (na koszt Wykonawcy), wywóz odpadów na składowisko odpadów. Obecnie na terenie Milanówka rozstawionych jest 249 koszy typu FLIK z metalu. Zamawiający przewiduje do końca trwania umowy  dostawić do 10-ciu nowych koszy ulicznych typu FLIK.

    - Codzienne sprzątanie terenu wokół koszy, pojemników PCK w promieniu 1m wokół ww. koszy i pojemników.

    - Obecnie na terenie miasta Milanówka ustawione jest 15 szt. pojemników czerwonego krzyża. Ilość pojemników może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

    - Odpady komunalne z koszy ulicznych oraz wokół pojemników PCK powinny być  sprzątane najpóźniej do godziny 1200 w razie potrzeby po godzinie 1200 Zamawiający może wskazać kosz (lub teren przy koszu, pojemniku w promieniu 1 m wokół), z którego należy sprzątnąć odpad.

  - Prace dodatkowe

    - Interwencyjne sprzątanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych, wokół koszy oraz pojemników PCK w niedzielę i święta (maksymalnie 10 razy w roku) np. w okresie świąt, festynów, imprez miejskich itp., na polecenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

    - Mycie i dezynfekcja koszy ulicznych na zlecenie Zamawiającego (2 razy w roku).

- Usuwanie odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta Milanówka w terminie od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r.

  - Parametry szczegółowe

    - Sprzątanie terenów ogólnodostępnych w granicach miasta Milanówka. Szacunkowa ilość zbieranych odpadów, w tym z tworzących się dzikich wysypisk, nie przekroczy 500m3 w roku.

    - Zbieranie odpadów na polecenie osoby upoważnionej przez  Zamawiającego, która wskazuje miejsce i szacunkową ilość odpadów.

- Podział dróg

Drogi na terenie miasta Milanówka podzielono na cztery kategorie w zależności od stanu urządzenia dróg tj.:

- drogi i chodniki urządzone (utwardzone),

- drogi nie urządzone (nie utwardzone).

9.1  Podział dróg w Milanówku:

- Drogi I, II, III kategorii

Są to drogi urządzone lub względnie urządzone o łącznej długości około 65,40 km.

- Drogi IV kategorii

Są to drogi nie urządzone lub względnie urządzone (chodniki, utwardzone odcinki jezdni) o łącznej długości około 47,70 km.

    - Częstotliwość oraz zakres wykonanych prac porządkowych jest zależny od kategorii drogi.

- Drogi I kategorii:

Przewidziane są do codziennego zgrubnego sprzątania (codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt), do gruntowego sprzątania jeden raz w tygodniu.

- Drogi II kategorii:

Przewidziane są do codziennego zgrubnego sprzątania (codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt), do gruntowego sprzątania jeden raz na dwa tygodnie.

- Drogi III kategorii:

Przewidziane są do zgrubnego sprzątania jeden raz w tygodniu, do gruntowego sprzątania 1 raz na miesiąc

- Drogi IV kategorii:

Przewidziane są do zgrubnego sprzątania jeden raz na 2 tygodnie.

- Centrum miasta:

Przewidziane jest do ciągłego utrzymania czystości (codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt), codziennego gruntowego sprzątania.

Szczegółowy wykaz ciągów jezdnych, ciągów pieszych i skwerów z podziałem na kategorie i szacunkową powierzchnią opisany jest w „Harmonogramie” pkt.14.

- Personel i sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące personelu

    - Wykonawca powinien dysponować kadrą co najmniej 8-miu pracowników dla zimowego i letniego utrzymania dróg oraz 4-ech do obsługi koszy ulicznych.

    - Operatorami sprzętu do odśnieżania jak również kierowcami pojazdów mogą być osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy.

10.1.2 Wymagania odnośnie obsługi sprzętu do odśnieżania.

Operatorem sprzętu musi być osoba posiadająca znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej obsługi wymaganego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

10.1.3  Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy i przynajmniej z elementami odblaskowymi.

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

    - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

    - Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Pracownicy muszą być ubrani w czyste stroje robocze.

    - Użyte urządzenia muszą być sprawne i mieć aktualne dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

    - Na chodnikach i ciągach pieszych dopuszcza się tylko urządzenia mechaniczne lekkie tzn. fabrycznie wyprodukowane z przeznaczeniem do użytkowania na chodniki, ciągi piesze, nie powodujące załamywanie nawierzchni.

    - Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania zamówienia:

- zamiatarka uliczna z systemem zraszającym – 1 szt.

- pojazdy o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t. – 3 szt.

- dmuchawa do liści – 1 szt.

- pługi śnieżne – 3 szt.

- samojezdny pług do płużenia chodników- 1 szt.

- piaskarka – 2 szt.

- ładowarka – 1 szt.

- samochód ciężarowy – 1 szt.

Zamawiający podał minimalne ilości jakimi musi dysponować Wykonawca.

    - Wykonawca powinien posiadać również środki łączności takie jak: telefon

stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztę internetową.

- Kontrola

11.1 Zakres kontroli

Kontrola będzie obejmowała umowny zakres robót.

W ramach obowiązków umownych Wykonawca ma obowiązek każdego dnia

rano poinformować Zamawiającego o miejscach gdzie ma być prowadzona

realizacja usługi.

11.2 Przedmiot kontroli

Kontroli wizualnej wykonanych robót podlega:

- stan nawierzchni (odśnieżenie) dróg, chodników, kładek w czasie okresu zimowego,

- stan czystości jezdni i chodników, placów i terenów ogólnodostępnych, zgodnie z wymaganiami ST i SIWZ,

- wypełnienie koszy ulicznych oraz stan czystości terenu wokół nich, jak i wokół pojemników PCK,

- usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc nieprzeznaczonych na ich naklejanie.

  - Sposób wykonywania czynności kontrolnych

    - Kontrola dokonywana jest przez Przedstawiciela Zamawiającego.

    - Kontrole będą przeprowadzane w czasie i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

    - Niezgodność wykonania usługi z wymaganiami ST i SIWZ stwierdza Przedstawiciel Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Wykonawcy, lub bez Przedstawiciela Wykonawcy w przypadku jego nieprzybycia na wezwanie Zamawiającego na miejsce kontroli. Przedstawicielem Wykonawcy może być  tylko osoba upoważniona, lub w przypadku jego braku – właściciel firmy.

    - W okresie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu Zamawiającego ze swoim Przedstawicielem .

    - Niepodjęcie przez Przedstawiciela  Wykonawcy z jakichkolwiek przyczyn, wiadomości o kontroli, lub nieprzybycie Przedstawiciela na wezwanie, nie stanowi okoliczności, od której zależy zasadność naliczenia kar za nienależyte wykonanie umowy.

    - Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za to, aby pod wskazanym numerem telefonu dyżurowała osoba mogąca skutecznie przyjąć powiadomienie Zamawiającego.

    - Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- data i godzina przeprowadzenia kontroli,

- imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego,

- imię i nazwisko Przedstawiciela Wykonawcy w obecności, którego wykonane były czynności kontrolne,

- miejsce kontroli,

- stwierdzenie uwag w trakcie kontroli,

- wnioski z kontroli dotyczące w szczególności ewentualnego naliczenia kar umownych,

- wskazane jest dołączenie do protokołu dokumentacji zdjęciowej.

11.3.7 Wykonawca ma prawo wglądu do protokołów z kontroli w siedzibie     
             Zamawiającego.

- Kary

  - Za każdorazowe stwierdzenie odstępstw od wymagań w wykonaniu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i ST Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne.

  - 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za nieprzystąpienie do odśnieżania miasta w ciągu 30 minut od zaistnienia określonych w ST warunków atmosferycznych oraz kolejne 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każde kolejne opóźnienie o 30 minut w wykonaniu przedmiotu umowy.

  - 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za niezapewnienie przejezdności wszystkich ulic na terenie całego miasta w ciągu 6 godzin.

  - 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za niewykonanie sprzątnięcia ulic zgodnie z poleceniem Zamawiającego (w terminie i zakresie wskazanym w poleceniu) oraz kolejne 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu polecenia Zamawiającego.

  - 100,00 zł za każdy dzień, w którym nie wykonano lub nienależycie wykonano polecenia dot. opróżniania koszy ulicznych, bądź porządku wokół koszy.

  - 200,00 zł za każde niewykonanie lub nienależycie wykonane polecenie Zamawiającego dot. sprzątania terenów ogólnodostępnych (niewykonanie w terminie i zakresie wskazanym w poleceniu bądź nienależyte wykonanie).

  - 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jednorazowego polecenia Zamawiającego dotyczącego pozostałego zakresu prac określonego w umowie.

  - W przypadku, gdy jakiekolwiek uchybienie będzie miało miejsce trzykrotnie w okresie 1 miesiąca rozliczeniowego Zamawiający ma prawo do obniżenia 50% stawki miesięcznej.

  - Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.

  - 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Uwagi ogólne

  - Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac.

  - Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów.

  - Wykonawca ponosi koszty za materiały użyte do utrzymania dróg.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany zakresu zleconych prac oraz częstotliwości wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, o których będzie informował z wyprzedzeniem, niezwłocznie na piśmie.

  - Podany zakres wykonywanych prac może ulec zwiększeniu w chwili powstania nowych pasów drogowych do 5% podanej szacunkowej powierzchni w zależności od potrzeb.

  - Zwiększenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

  - Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.

  - Wykonawca, który będzie realizował przedmiot umowy zobowiązany jest przedstawić do wglądu Zamawiającemu aktualną umowę ze składowiskiem odpadów na przyjmowanie stałych odpadów komunalnych najpóźniej do dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

  - Wymagany jest stały kontakt drogą telefoniczną z Wykonawcą tj. całodobowy telefon dyżurny.

- HARMONOGRAM UTRZYMANIA DRÓG

Zimowego utrzymania dróg, codziennego zgrubnego sprzątania, gruntowego sprzątania dróg, ciągów jezdnych i pieszych oraz skwerów na terenie miasta Milanówka

14.1.                           CENTRUM MIASTA

- TEREN MIASTA W SYSTEMIE CIĄGŁEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OBJĘTY ULICAMI:

ul. Krakowska – na odcinku między ul. Kościuszki a ulicą Dworcową,

ul. Dworcowa,

ul. Piasta – na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Kościuszki (Pl. St. Starzyńskiego),

ul. Kościuszki od Pl. St. Starzyńskiego do ul. Kościelnej,

ul. Kościelna – na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Smoleńskiego,

ul. Smoleńskiego (wiadukt) do ul. Piłsudskiego,

ul. Piłsudskiego do ul. Krzywej,

ul. Krzywa do ul. Warszawskiej,

ul. Warszawska na odcinku od Straży Pożarnej do ul. Piłsudskiego

14.2.                           DROGI I KATEGORII

ULICE URZĄDZONE LUB WZGLĘDNIE URZĄDZONE DO:

- ZIMOWEGO UTRZYMANIA CODZIENNEGO

- CODZIENNEGO ZGRUBNEGO SPRZĄTANIA (z wyjątkiem niedziel i świąt)

- GRUNTOWEGO SPRZĄTANIA 1 – RAZ W TYGODNIU

| Lp. | Nazwa ulicy | Szacunkowa długość w m | Szacunkowa pow. Jezdni w m 2 | Szacunkowa pow. chodnika, trawnika, rowu w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dębowa | 800 | 4800 | 1700 5000 |
| 2 | Dwie kładki nad torami PKP |  |  | 1000 |
| 3 | Dworcowa | 170 | 1020 | 550 |
| 4 | Fiderkiewicza | 930 | 4650 | 950 450 |
| 5 | Grudowska utwardzona cała | 1260 1860 | 11160 | 950 |
| 6 | Kościelna | 260 | 1560 | 720 680 |
| 7 | Kościuszki cała (również boczna przy pawilonach handlowych) | 2715 | 16290 | 4500 1250 |
| 8 | Krakowska | 1500 | 9000 | 3790 4500 |
| 9 | Krzywa | 270 | 1350 | 830 |
| 10 | Leśna | 230 | 1150 | 920 |
| 11 | Literacka | 455 | 2730 | 1110 700 |
| 12 | Mickiewicza | 700 | 4200 | 2075 |
| 13 | Piasta | 800 | 4800 | 2530 1790 |
| 14 | Piłsudskiego | 650 | 3900 | 3600 |
| 15 | Podgórna + 2 łącznik z Podleśną | 1700 | 10200 | 440 3125 |
| 16 | Podwiejska | 750 | 3750 | 1125 1400 |
| 17 | Prosta | 670 | 3350 | 525 125 |
| 18 | Przeskok | 100 | 500 | 525 120 |
| 19 | Słowackiego | 784 | 3920 | 2695 820 |
| 20 | Smoleńskiego wiadukt (góra), dół + schody) | 729 | 5103 | 2395 680 |
| 22 | Starodęby | 318 | 1590 | 935 400 |
| 23 | Teren przy Straży Miejskiej ul. Warszawska |  |  | 900 940 |
| 24 | Teren przy ZGKiM ul. Fiderkiewicza 41 |  |  | 1800 |
| 25 | Teren Urzędu Miasta ul. Kościuszki 45 ul. Spacerowa 4 |  |  | 1220 2200 |
| 26 | Warszawska utwardzona cała | 1860 2260 | 13560 | 3530 4155 |
| 27 | Wojska Polskiego utwardzona cała | 1840 2300 | 13800 | 2380 6300 |

  - DROGI II KATEGORII

ULICE URZĄDZONE LUB WZGLĘDNIE URZĄDZONE DO:

- ZIMOWEGO SPRZĄTANIA CODZIENNEGO

- CODZIENNEGO ZGRUBNEGO SPRZĄTANIA (z wyjątkiem niedziel i świąt)

- GRUNTOWNEGO SPRZĄTANIA 1-RAZ NA 2 TYGODNIE

| Lp. | Nazwa ulicy | Szacunkowa długość w m | Szacunkowa pow. jezdni w m 2 | Szacunkowa pow. chodnika, trawnika, rowu w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brwinowska (odcinek Królewska – Nadarzyńska) | 1000 | 6000 |  |
| 2 | Brzozowa | 340 | 2040 | 680 |
| 3 | Chrzanowska | 470 | 2820 | 940 700 |
| 4 | Długa | 940 | 5640 | 1880 |
| 5 | Kazimierzowska | 1384 | 8340 | 1300 |
| 6 | Krasińskiego utwardzona cała | 630 1170 | 7020 | 2440 1000 |
| 7 | Królewska Sprzątanie przy wysepkach Sprzątanie chodnika Sprzątanie ścieżki rowerowej Tereny zielone | 3134 | 21938 | 7000 – chodnik 4500 – ścieżka rowerowa 25000 – tereny zielone |
| 8 | Królowej Jadwigi | 450 | 2475 | 1750 |
| 9 | Krótka | 280 | 1595 | 725 600 |
| 10 | Piotra Skargi | 540 | 2700 | 620 |
| 11 | Książenicka | 1125 | 6750 |  |
| 12 | Łąkowa | 1000 | 6000 |  |
| 13 | Marszałkowska | 870 | 5220 | 985 |
| 14 | Nadarzyńska | 1154 | 6924 |  |
| 15 | Nowowiejska | 753 | 4518 | 450 |
| 16 | Okólna | 657 | 3942 | 985 |
| 17 | Podkowiańska | 517 | 2585 |  |
| 18 | Podleśna | 1106 | 6636 | 2520 |
| 19 | Sienkiewicza | 384 | 2304 | 1000 300 |
| 20 | Spacerowa | 710 | 4260 | 1920 740 |
| 21 | Sportowa | 305 | 1830 | 740 |
| 22 | Staszica utwardzona cała | 130 880 | 4944 | 870 |
| 23 | Szkolna | 889 | 4445 | 1200 |
| 24 | Wiatraczna | 2005 | 10025 |  |
| 25 | Wierzbowa | 620 | 3100 |  |
| 26 | Wspólna | 789 | 4734 | 960 1000 |
| 26 | Żabie Oczko | 289 | 1734 | 355 600 |

  - DROGI III KATEGORII

ULICE URZĄDZONE LUB WZGLĘDNIE URZĄDZONE DO:

- ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG CODZIENNIE

- SPRZĄTANIA ZGRUBNEGO 1 RAZ W TYGODNIU

- SPRZĄTANIA GRUNTOWEGO 1 RAZ NA MIESIĄC

| Lp. | Nazwa ulicy | Szacunkowa długość w m | Szacunkowa pow. jezdni w m2 | Szacunkowa pow. chodnika, trawnika, rowu w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brwinowska utwardzona cała | 375 2095 | 12570 | 925 |
| 2 | Bliska | 244 | 1464 |  |
| 3 | Chopina utwardzona cała | 596 1056 | 5280 | 508 |
| 4 | Czubińska utwardzona cała | 600 1040 | 5200 |  |
| 5 | Dembowskiej | 476 | 2380 | 270 |
| 6 | Głowackiego Aleksandra | 404 | 2020 |  |
| 7 | Gospodarska utwardzona cała | 960 1430 | 8580 | 650 |
| 8 | Grabowa | 259 | 1295 | 685 |
| 9 | Graniczna (+ łącznik Graniczna-Długa) utwardzona cała | 250 1250 | 6250 | 600 600 |
| 10 | Inżynierska | 635 | 3175 |  |
| 11 | Jasna | 504 | 2520 |  |
| 12 | Jedwabna zmiana nazwy z Fabrycznej | 146 | 730 | 114 |
| 13 | Kalinowa | 66 | 330 | 114 |
| 14 | Kaprys | 120 | 600 |  |
| 15 | Kasprowicza Jana | 240 | 1200 |  |
| 16 | Klonowa | 185 | 1110 |  |
| 17 | Kwiatowa | 784 | 4704 | 1245 |
| 18 | Ludna | 990 | 5940 | 1480 |
| 19 | Łączna utwardzona cała | 230 375 | 1875 |  |
| 20 | Łącznik Ludna-Chrzanów | 254 | 1270 |  |
| 21 | Mała utwardzona cała | 220 520 | 2600 | 315 |
| 22 | Na Skraju | 363 | 1815 |  |
| 23 | Okrzei Stefana | 543 | 2715 |  |
| 24 | Pasieczna | 180 | 720 | 150 |
| 25 | Przechodnia | 140 | 700 |  |
| 26 | Rzeczna | 205 | 1568 |  |
| 27 | Skośna | 354 | 1770 |  |
| 28 | Średnia | 1030 | 6180 |  |
| 29 | Turczynek utwardzona cała | 150 500 | 3000 | 250 600 |
| 30 | Wielki Kąt | 403 | 2418 | 600 |
| 31 | Wójtowska | 302 | 1510 | 600 |
| 32 | Zachodnia utwardzona cała | 370 660 | 3300 | 1065 |
| 33 | Zaciszna | 390 | 1950 | 1065 |
| 34 | Zawąska | 220 | 1100 | 690 |

14.5                             DROGI IV KATEGORII

ULICE NIE URZĄDZONE LUB WZGLĘDNIE URZĄDZONE (CHODNIKI) DO:

- ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 1 RAZ W TYGODNIU (na  polecenie Zamawiającego częściej)

- ZGRUBNEGO SPRZĄTANIA 1 RAZ NA 2 TYGODNIE

| Lp. | Nazwa ulicy | Szacunkowa długość w m | Szacunkowa pow. jezdni w m 2 | Szacunkowa pow. chodnika, trawnika,rowu w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Maja | 163 | 592 |  |
| 2 | 9 Maja | 193 | 765 | 96 |
| 3 | Akacjowa | 177 | 715 |  |
| 4 | Asnyka Adama | 315 | 1067 |  |
| 5 | Bagnista | 713 | 3565 |  |
| 6 | Bartosza | 85 | 340 |  |
| 7 | Barwna | 295 | 1030 |  |
| 8 | Bociania | 275 | 1100 |  |
| 9 | Bratnia | 657 | 2205 |  |
| 10 | Brzuzka Aleksandra | 83 | 690 |  |
| 11 | Chabrów | 310 | 1550 |  |
| 12 | Charci Skok | 248 | 1240 |  |
| 13 | Ciasna | 304 | 1216 |  |
| 14 | Cicha | 824 | 3296 |  |
| 15 | Daleka | 583 | 2332 |  |
| 16 | Dolna | 354 | 1220 |  |
| 17 | Dowcip | 657 | 2300 |  |
| 18 | Działkowa | 84 | 420 |  |
| 19 | Dzierżanowskiego Feliksa | 83 | 463 |  |
| 20 | Falęcka | 293 | 1465 |  |
| 21 | Fieldorfa | 100 | 500 |  |
| 22 | Gombrowicza Witolda | 508 | 2540 |  |
| 23 | Górnoleśna | 408 | 2040 | 360 |
| 24 | Grodeckiego Franciszka | 805 | 4025 |  |
| 25 | Grodziska | 164 | 820 |  |
| 26 | Hellera | 100 | 450 |  |
| 27 | Iwaszkiewicza | 120 | 575 |  |
| 28 | Jabłonowa | 325 | 1600 |  |
| 29 | Jaśminowa | 240 | 1200 |  |
| 30 | Jemiołuszek | 120 | 600 |  |
| 31 | Jesionowa | 373 | 1830 |  |
| 32 | Jodłowa | 255 | 1275 |  |
| 33 | Kasztanowa | 545 | 2213 |  |
| 34 | Kochanowskiego Jana | 1040 | 5200 |  |
| 35 | Kolorowa | 253 | 1175 |  |
| 36 | Konopnickiej Marii | 559 | 2880 |  |
| 37 | Konwaliowa | 153 | 780 |  |
| 38 | Końcowa | 93 | 372 |  |
| 39 | Kraszewskiego Józefa | 503 | 2766 |  |
| 40 | Krucza | 317 | 1268 |  |
| 41 | Lasockiego | 160 | 480 |  |
| 42 | Lawendowa | 240 | 1200 |  |
| 43 | Ledóchowskiej Urszuli | 613 | 3065 |  |
| 44 | Leszczynowa | 150 | 631 |  |
| 45 | Leśny Ślad | 583 | 2915 |  |
| 46 | Letnicza | 259 | 1295 | 385 |
| 47 | Lipowa | 518 | 2590 |  |
| 48 | Macierzanki | 220 | 1100 |  |
| 49 | Magnolii | 315 | 1846 |  |
| 50 | Makowa | 353 | 1577 |  |
| 51 | Marzanny | 148 | 592 |  |
| 52 | Miła | 504 | 2268 |  |
| 53 | Modrzewiowa | 210 | 630 |  |
| 54 | Moniuszki Stanisława | 705 | 2820 |  |
| 55 | Morwowa | 124 | 620 |  |
| 56 | Naddawki | 394 | 1970 |  |
| 57 | Niecała | 127 | 570 |  |
| 58 | Niezapominajki | 229 | 1145 |  |
| 58 | Niska | 165 | 608 |  |
| 60 | Norwida Cypriana | 83 | 332 |  |
| 61 | Nowa | 124 | 620 | 129 |
| 62 | Obwodu AK Bażant | 150 | 750 |  |
| 63 | Ogrodowa | 168 | 1540 |  |
| 64 | Okopy Górne | 305 | 1220 |  |
| 65 | Olszowa | 554 | 2770 |  |
| 66 | Orzeszkowej Elizy | 224 | 1125 |  |
| 67 | Owczarska | 823 | 4938 |  |
| 68 | Owocowa | 254 | 1270 |  |
| 69 | Parkingowa | 73 | 365 |  |
| 70 | Parkowa | 954 | 4770 |  |
| 71 | Partyzantów | 603 | 3015 |  |
| 72 | Perłowa | 194 | 970 |  |
| 73 | Pewna | 506 | 2668 |  |
| 74 | Piaski | 553 | 2765 |  |
| 75 | Piaskowa | 634 | 3170 |  |
| 76 | Piękna | 348 | 1617 |  |
| 77 | Plantowa | 73 | 365 |  |
| 78 | Poleska | 289 | 1734 |  |
| 79 | Polna | 688 | 4128 |  |
| 80 | Południowa | 163 | 825 |  |
| 81 | Poziomkowa | 250 | 1251 |  |
| 82 | Północna | 725 | 4350 |  |
| 83 | Projektowana | 153 | 918 |  |
| 84 | Promyka | 400 | 2400 |  |
| 85 | Próżna | 453 | 2265 |  |
| 86 | Prusa Bolesława od Ludnej | 220 | 1100 |  |
| 87 | Przejazd | 105 | 720 |  |
| 88 | Przerwana | 135 | 865 |  |
| 89 | Przyszłości | 353 | 1765 | 160 |
| 90 | Ptasia | 334 | 1336 |  |
| 91 | Pusta | 154 | 770 |  |
| 92 | Radosna | 305 | 1525 |  |
| 93 | Reymonta Władysława | 553 | 2765 |  |
| 94 | Rolna | 603 | 2560 |  |
| 95 | Rososzańska | 553 | 2765 |  |
| 96 | Różana | 500 | 2500 |  |
| 97 | Ruczaj | 158 | 790 |  |
| 98 | Sarnia | 300 | 1200 |  |
| 99 | Sadowa | 513 | 2565 |  |
| 100 | Skromna | 296 | 1164 |  |
| 101 | Słoneczna | 235 | 1500 |  |
| 102 | Słowików | 200 | 1000 |  |
| 103 | Sobieskiego Jana | 604 | 3020 |  |
| 104 | Sołecka | 253 | 1012 |  |
| 105 | Sosnowa | 566 | 2830 | 550 |
| 106 | Spokojna | 298 | 1490 |  |
| 107 | Spółdzielcza | 183 | 915 | 30 |
| 108 | Stawy | 335 | 1675 |  |
| 109 | Stokrotki | 500 | 2500 |  |
| 110 | Sympatyczna | 120 | 780 |  |
| 111 | Szarych Szeregów | 153 | 579 |  |
| 112 | Szczepkowskiego Jana | 383 | 1915 |  |
| 113 | Ślepa | 159 | 795 |  |
| 114 | Środkowa | 105 | 525 |  |
| 115 | Świerkowa | 645 | 2580 |  |
| 116 | Teligi Leonida | 314 | 1570 |  |
| 117 | Topolowa | 123 | 615 |  |
| 118 | Trębacka | 178 | 1026 |  |
| 119 | Tuwima Juliana | 543 | 2715 |  |
| 120 | Urocza | 300 | 1500 |  |
| 121 | Wąska | 564 | 6670 |  |
| 122 | Wesoła | 403 | 2570 | 395 |
| 123 | Wiejska | 309 | 1545 |  |
| 124 | Wigury Stanisława | 503 | 2515 |  |
| 125 | Wiosenna | 293 | 2713 |  |
| 126 | Wiśniowa | 380 | 2462 |  |
| 127 | Wjazdowa | 123 | 615 |  |
| 128 | Wlot | 133 | 665 |  |
| 129 | Wronia | 403 | 2015 |  |
| 130 | Wschodnia | 137 | 548 |  |
| 131 | Wylot | 705 | 2820 | 342 |
| 132 | Wysockiego Piotra | 455 | 3300 |  |
| 133 | Wysoka | 380 | 3100 |  |
| 134 | Zakątek | 96 | 463 | 15 |
| 135 | Załamana | 105 | 463 | 15 |
| 136 | Zamenhofa Ludwika | 253 | 1265 |  |
| 137 | Zarzeczna | 233 | 1398 |  |
| 138 | Zielna | 100 | 500 |  |
| 139 | Zielona | 270 | 1350 |  |
| 140 | Źródlana | 200 | 900 | 693 |
| 141 | Żukowska | 203 | 1015 |  |
| 142 | Żwirki Franciszka | 285 | 1425 |  |
| 143 | Żytnia | 303 | 1500 |  |

14.6                              WYKAZ SKWERÓW

DO CODZIENNEGO ZGRUBNEGO SPRZĄTANIA NA  TERENIE MILANÓWKA:

| L. p | Nazwa skweru, terenu | Powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plac Starzyńskiego Stefana ul. Kościuszki róg ul. Piasta | 1500 m2 |
| 2. | Park Lasockiego | 21000 m2 |
| 3. | Skwer Wdowiaka Wacława ul. Dworcowa róg ul. Krakowskiej | 350 m2 |
| 4. | Skwer AK ul. Kościuszki róg ul. Sienkiewicza | 160 m2 |
| 5. | Skwer Bienia Adama ul. Kościelna | 350 m2 |
| 6. | Skwer Ossendowskiego Antoniego Ferdynanda ul. Krakowska róg ul. Kościuszki | 400 m2 |
| 7. | Skwer przy budynku Straży Miejskiej | 940 m2 |
| 8. | Skwer przy ul. Warszawskiej naprzeciwko ul. Grudowskiej | 1100 m2 |
| 9. | Skwer Bohaterów Polski Podziemnej 1939-1956 przy budynku Poczty | 800 m2 |
| 10. | Skwer przy dworcu PKP naprzeciwko Poczty | 800 m2 |
| 11. | Skwerki przy zbiegu ul. P. Skargi i Brzozowej | 350 m2 |
| 12. | Skwer Solidarności przy boisku Orlik | 500 m2 |
| 13. | Skwer Witaczków Stanisławy i Henryka ul. P. Skargi i ul. Brzozowa | 350 m2 |
| 14. | Skwer przy Urzędzie Miasta im. Jana Pawła II ul. Kościuszki | 220 m2 |
| 15. | Teren Amfiteatru ul. Krótka róg ul. Fiderkiewicza | 8000 m2 |
| 16. | Teren przyległy do PKP od dworca do ul. Warszawskiej (na wysokości sklepu ogrodniczego) | 3200 m2 |
| 17. | Teren przyległy do MOK – u i kortów tenisowych | 1500 m2 |

15. Lokalizacja koszy i pojemników na terenie miasta Milanówka

15.1   Lokalizacja i ilości koszy typu FLIK

| Lp. | Ulica | Ilość koszy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bliska | 3 |
| 2 | Brzozowa (róg Piotra Skargi) | 1 |
| 3 | Czubińska | 4 |
| 4 | Dębowa (Brzozowa-Piłsudskiego) | 3 |
| 5 | Fiderkiewicza | 4 |
| 6 | Gospodarska | 1 |
| 7 | Grudowska | 3 |
| 8 | Jasna | 1 |
| 9 | Kościelna | 3 |
| 10 | Teren MOK przy ul. Kościelnej | 3 |
| 11 | Kościuszki (Krakowska-Podgórna) | 24 |
| 12 | Krakowska | 22 |
| 13 | Krasińskiego | 2 |
| 14 | Królewska | 21 |
| 15 | Krótka + Amfiteatr | 8 |
| 16 | Krzywa | 2 |
| 17 | Leśna | 2 |
| 18 | Leśny Ślad | 1 |
| 19 | Literacka | 2 |
| 20 | Ludna | 4 |
| 21 | Marszałkowska | 2 |
| 22 | Mickiewicza | 5 |
| 23 | Nowowiejska | 2 |
| 24 | Park Lasockiego | 3 |
| 25 | Piasta | 4 |
| 26 | Piłsudskiego | 12 |
| 27 | Plac Bienia | 2 |
| 28 | Podgórna | 9 |
| 29 | Podleśna | 1 |
| 30 | Prosta | 1 |
| 31 | Przeskok | 6 |
| 32 | Przyszłości | 1 |
| 33 | Słowackiego | 10 |
| 34 | Spacerowa | 1 |
| 35 | Szkolna | 6 |
| 36 | Smoleńskiego | 3 |
| 37 | Starodęby | 1 |
| 38 | Warszawska | 22 |
| 39 | Wojska Polskiego | 17 |
| 40 | Wójtowska | 5 |
| 41 | Wspólna | 4 |
| 42 | Zaciszna | 3 |
| 43 | Żabie Oczko | 2 |
| 44 | Teren Hali Sportowej przy ul. Żabie Oczko | 2 |
| 45 | Teren boiska sportowego Turczynek | 11 |
|  | Łącznie: | 249 |

15.2 Lokalizacja pojemników do gromadzenia zużytej odzieży PCK:

- ul. Grudowska – 2 szt.

- ul. Krakowska na wysokości ul. Kościuszki – 2 szt.

- ul. Królewska 134 – 1 szt.

- ul. Nadarzyńska – 1 szt.

- ul. Piłsudskiego (za Biedronką) – 2 szt.

- ul. Przyszłości – 1 szt.

- ul. Słowackiego 20 – 1 szt.

- ul. Warszawska u wylotu ul. Piłsudskiego – 1szt.

- ul. Wojska Polskiego przy Skromnej – 2 szt.

- ul. Warszawska róg Brzozowej  - 1 szt.

- ul. Zachodnia – 1 szt.